Conseil coopératif du 13/12/2023 Visio

| Membre du CC |  | Présents | Excusés | Rapporteur | MdT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Francis | Barousse |  |  |  |  |
| Dominique | Blanchot | x |  |  |  |
| François | Buisson | x |  |  |  |
| Patrick | Couderc | x |  |  |  |
| Caroline | Fouchard |  |  |  |  |
| Jean-Paul | Gardette | x |  |  |  |
| Claire | Haydont |  | x |  |  |
| Mireille | Pascal | x |  |  |  |
| Vincent | Réquillart | x |  |  |  |
| Christian | Thil | x |  |  |  |
| David | Trébosc |  | x |  |  |
| Christophe | Vandangeon |  |  |  |  |

## Acceptation des nouveaux sociétaires et constatation du capital : 2 mn

Validés depuis le dernier CC

| ICEA-467 | COMMERE Marie | 1 | 50. | FR-31320 Mervilla |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ICEA-464 | DARNIGE Eden | 1 | 50 | FR-31320 CASTANET-TOLOSAN |  |

Erratum : au dernier conseil du 31/10/2023 le Capital était de 167 550  € pour 439 sociétaires et non 167 750 €

Constatation du capital 167 650 € pour 441 sociétaires.

En attente de validation

| ICEA-466 | BRUSTON Joël | 1 | 50 | FR-31600 LHERM | Rayons Verts |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Pour info : Rayons Verts 42 sociétaires pour 19 900 €

## Cr rapide Marché Noel de Vénérque

## Présentation Icéa au CA. 1 part sociale

- Dates et organisation des manifestations début 2024 : 15 mn

- Apéro des énergies : 26/01 à 18 h 30 au Grenier à Castanet

- Le scénario NégaWatt : Conférence débat : 28/02 à 20 h à Ramonville  salle de l’Occitanie 18 av Occitanie  avec Citoyliens et Négawatt

- Assemblées générales :

  - RV :  8/03 à 18 h 30  Sdf Lagardelle

  - Icéa 26/04 18h30 Sdf d’Aureville

- La rando des énergies : 5 mai  Lieu, Caminarem, Asso jumelage Vénerque –Rando de l’Europe, Gym volontaire

- Les inaugurations :

  - Cantine Lagardelle à  8 mars

  - Damase Auba ?

## Point sur les projets :  15 mn

- En cours :

  - Damase Auba, Pose du compteur 20 décembre, MeS Janvier

  - Pechbusque, PB technique potentiel : la moitié de la structure est en fermette. Etude de structure en janvier. COT signé

  - Lagardelle, Mise en service le 6 décembre- Réception -  début 2024- Fruite résolue.

  - Ferme Fachet : Bail en cours de signature

- En prospection :

  - Auterive,

  - Ramonville RAS

## CR visio avec Sicoval : 15 mn

## Conservation ou non de la signature électronique de Coophub qui devient payante au 31/12/2023 : 15 mn

## Impliquer des personnes locales de suivre les travaux reportage sur l’installation