# Conseil coopératif du 30/05/2023

En visio

| Membre du CC |  | Présent | Excusé | Rapporteur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Francis | Barousse | x |  |  |
| Dominique | Blanchot | x |  |  |
| François | Buisson |  | x |  |
| Patrick | Couderc | x |  |  |
| Caroline | Fouchard | x |  |  |
| Jean-Paul | Gardette | x |  | x |
| Claire | Haydont | x |  |  |
| Mireille | Pascal |  | x |  |
| Vincent | Réquillart | x |  |  |
| Christian | Thil | x |  |  |
| David | Trébosc | x |  |  |
| Christophe | Vandangeon |  | x |  |

## Choix du secrétaire de séance : Jean-Paul Gardette

## Choix du maitre du temps : Tout le monde

## Pas de nouveau sociétaire à valider

Le fait de ne pas avoir participé à des manifestations depuis quelque temps explique sans doute le non recrutement.

## Point sur les 2 projets en cours :

### Damas Auba travaux le 10 juillet. Attente de la pose du coffret de raccordement enedis

### Lagardelle Pose coffret de raccordement Enedis le    10/06/2023, travaux au mieux Toussaint

## Point sur prospection :

- Pechbusque, Maire OK : 12 kWc en auto conso investissement mairie et le reste du toit en OA vente totale. 60 kWc si utilisation pente nord, 28 si utilisation que du sud. Se limite –t-on à 36 kwc totale ? Jean-Paul doit faire l'étude eco. Demande de délibération du conseil municipal et AMI. Demande de devis au BE pour étude faisabilité

- Ramonville : Réunion avec la chargée des marchés publics le 02/06/2023

- Maison des sports Labège, visite par JM Alberola, Bernard Foch et Jean-Paul Gardette bon potentiel autoconso, compte rendu : https://laboite.icea-enr.fr/index.php/s/WmIBd92vEUwcVZP

- Auterive : Les projets d'ombrières  ont été confiés au syndicat d'électricité. Nous ne connaissons pas le motif et sommes déçus d'une telle décision surtout après le travail de pré-étude déjà fourni. Des pourparlers sont en cours pour un autre projet une demande d'entrevue avec le maire est en cours

- Ferme du Trait Fachet. Un sociétaire ICEA/RV et d'Aguanaguès (Eolien Cintegabelle) veut mettre à dispo sa toiture à Miremont. Proposition de financer une installation en autoconso en contrepartie. Visite du site prévu en juin

## Question connexe : Sur un projet à partir de quand le comité d'analyse intervient-il ?

Des frais de pré-étude auprés d'un BE sont bientôt nécessaires Pechebusque et Ramonville. Il est judicieux que le comité d'analyse donne son avis sur les projets pour avoir un autre regard autre que les 2 ou 3 personnes qui travaillent sur le sujet. Il faudra présenter des dossiers structurés.

## Participation d'ICEA à la fête des possibles le samedi 30 septembre : débat "mouvant" sur l'autoconsommation qui serait co-animé avec une autre assos. Donc il faudra un/des volontaire(s)

Jean-Paul, Claire partants pour participer mais non en animateur.

La parabole solaire est terminé et servira déjà pour des expériences de cuisson par d'autres assos.

## Présentation projet de plaquette

Plaquette à destination de personnes rencontrées pendant la prospection : Elus, responsables des services, responsables d'entreprisse ….

## Étoffer groupe de travail :

Demande à Francis et David de rejoindre un groupe.

David est sollicité pour améliorer le dispositif de surveillance des centrales..

## Proposition d'organisation de conférence : Negawatt

A organiser au 4 trimestre.

Jean-Paul prend contact avec Paul Nau de Villefranche de Lauragais. Frais à prévoir pour faire venir un intervenant. 200 € + frais de déplacement

Salle proposer Ciné 113 le lundi, voir avec MJC Castanet mais il faudrait un film qui risque de faire une soirée trop longue. Peut-être organiser un évènement séparé.

## Autre

- Prévoir inauguration Damase Auba et relancer pour la com.à Castanet

- Sollicité par Equan Aire Nouvelle promoteur pour un 200 kWc à Bordeblanche. Tous montages possibles. Est-ce qu'on y va si Citoy'enr n'y va pas ? Accueil mitigé. Jean-Paul envoi un mail à Citoy'enr.