Conseil coopératif du 31/10/2023 en Visio

| Membre du CC |  | Présents | Excusés | Rapporteur | MdT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Francis | Barousse |  | x |  |  |
| Dominique | Blanchot |  | x |  |  |
| François | Buisson |  | x |  |  |
| Patrick | Couderc | x |  |  |  |
| Caroline | Fouchard | x |  |  |  |
| Jean-Paul | Gardette | x |  |  |  |
| Claire | Haydont | x |  | x |  |
| Mireille | Pascal | x |  |  | x |
| Vincent | Réquillart | x |  |  |  |
| Christian | Thil | x |  |  |  |
| David | Trébosc | x |  |  |  |
| Christophe | Vandangeon |  | x |  |  |

## Acceptation des nouveaux sociétaires et constatation du capital : 2 mn

Validés depuis le dernier CC

| CEA-465 | RICHAUD Michel | 2 | 100. | FR-31120 GOYRANS | Rayons Verts |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ICEA-462 | CHAUVET Gerard | 10 | 500 | FR-11260 ESPERAZA | Energie partagée |

Monsieur Baldelli et Madame Bourelle (Baldelli) ont été partiellement remboursés de leurs parts pour 450 et 150 €

Constatation du capital 167 750 € pour 439 sociétaires.

Validé à l'unanimité

En attente de validation

| ICEA-466 | BRUSTON Joël | 1 | 50 | FR-31600 LHERM | Rayons Verts |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ICEA-464 | DARNIGE Eden | 1 | 50. | FR-31320 CASTANET-TOLOSAN | Cadeau de départ |

Pour info : Rayons Verts 42 sociétaires pour 19 900 €

## Point sur les projets en cours :15 mn

- Damase Auba

- Pas beaucoup d'avancement, galère pour le raccordement. Aux dernières nouvelles, ils auraient demandé la programmation des travaux au sous-traitant.
Réception faite la semaine dernière.
Cantine Lagardelle
installation fait entre le 23 et le 27. On va demander le passage bureau de contrôle, on doit choisir le taux, mais on attend le dernier moment. Photos à venir. Sinon voir sur FB. Mise en service prochainement. RAS.
Première facture de CENEO 40 k€ reçue qui sera payée quand nous aurons notre prêt avec la NEF

- Pechbusque
On attend l'étude de faisabilité par RAMAT; la mairie a fait faire un devis exorbitant pour l'étude de structure. Ça n'avance pas très vite.

- Ferme Fachet
mise au point du bail (33 kWc en vente totale + 3kWc en autoconso), ensuite on fera la demande de raccordement, puis on consultera les entreprises. 
Recommandations absurdes de pose des onduleurs sur le toit.
Ça devrait aller vite.

## Point sur la prospection : 10 mn

- Ramonville,
Rien de neuf, qq réunions de mise au point avec le BE. On attend les réponses du maitre d'œuvre. Au moins 6 mois d'attente à cette étape.
Audrey Colin a confirmé qu'il n'y aurait qu'une seule concession pour les 2 espaces (120 kW pour le stade + 80 kW pour le collège Jean-Jaurès). L'école devrait être livrable en 2025, le stade peut-être avant

- Auterive,

- Pas grand-chose de nouveau, dernière réunion fin septembre. Ce serait de l'autoconso patrimoniale, Vincent va faire une proposition pour 100 Kwc. Cohérent vu les besoins sur la commune.

- On a rencontré le Centre de Gestion de la Fonction Publique 31(grande surface de toiture à Labège, bon potentiel. Sont en réflexion.

- Rencontre avec Maire Issus (adjoint au Sicoval) : toit terrasse de l'école, un peu à l'ombre (donc à étudier) et qq autres petites toitures. Projet futur d'un grand bâtiment proche du cimetière.

- Contacts avec la commune de Grepiac, voudrait de l'autoconso. Sur l'école on pourrait mettre 50-60 kW. Ils réfléchissent.

## CR rapide de manifestations   passées, 15 mn

- Forum des associations à Vénerque et Lagardelle : 8 à 10 contacts intéressés à chaque fois.

- Fêtes des confluences à Clermont le fort : beaucoup de vent, peu de contact

- Fêtes des possibles à Castanet : beaucoup de succès avec les Fours solaires en carton

## Manifestation à organiser : 45 mn

Objectif : recruter des sociétaires, animer le sociétariat, sensibiliser

- Organisation d'une conférence sur le scénario NégaWatt : Contact pris avec Paul Nau (sur Villefranche de Lauragais), est assez disponible, on doit lui proposer des dates. 
Aucun frais pour lui mais 200€ pour l'asso NégaWatt.
Cet automne, il a fait une conférence à Escalquens avec l'association Citoy'liens et va probablement en faire une autre début 2024 à Donneville. Idée de faire un partenariat avec l'autre association mais dans une plus grande ville (Ramonville ou CT) pour toucher plus de monde.
Prévoir début 2024, vers février. Jean-Paul recontacte Citoy'liens pour réfléchir avec eux.

- Préparation inauguration Damase Auba
Trouver les élus de Castanet pour l'organiser. Impliquer les professeurs des écoles via le périscolaire. Patrick et Claire vont faire des approches auprès de la mairie.
JP et Vincent ont suivi un webinaire sur comment réussir les inaugurations : bien se fixer les objectifs, savoir qui on veut cibler en priorité (citoyen, élus, ... ?). Support disponible.
Idée de le coupler à d'autres manifestations (par exemple : avec Le bruit de la conversation et le futur lieu Hybride de Castanet qui va sortir de terre.

- Séminaire sur le sociétariat et bénévolat.

Objectif : Répondre à comment recruter des sociétaires, comment les inciter à s'engager bénévolement ? Comment maitre en œuvre les réponses à ces questions ? 
Peu d'élan, on laisse tomber

- Animation du sociétariat : Apéro des sociétaires, rando des énergies etc...
Apéro des sociétaires (pourquoi pas au Grenier, Mireille se renseigne auprès de Bérangère), rando des énergies : pourquoi pas autour d'Espanès et Montbrun (Vincent va en parler avec Rayon Vert et Caminarem)

## Manifestation prévues : 10 mn

- Manifestations prévues : Rayon sera au Marché de Noël à Vénerque ainsi qu'à un autre marché « paysan » en décembre

- Points divers :

- Rayon Vert a eu l'occasion de faire un montage vidéo sur l'installation de la centrale à Lagardelle. Coût 600 €, il reste un montant à charge de 400 € pour ICEA. On a le budget, on valide.

- Rdv avec le président du Sicoval, M. Oberti, ainsi que Pascal Chicot le 7 décembre : Pour mobiliser les élus sur l'autoconsommation ainsi que pour évoquer le changement d'échelle d'ICEA (par ex. avec la mise à disposition d'un salarié ou la création d'un emploi)

- Inauguration à Lagardelle : prévue le 8 mars 2024 (au moment de l'AG de Rayon Vert)