Compte rendu du conseil coopératif en Visio du 03/07/2024

Prénom Nom	Présent	Excusé	Absent
Bernard Foch	x
Caroline Fouchard	x
Christian Thil	X
Christophe Vendangeon	x
Claire Haydont	x
David Trébosc		x
Francis Barousse	x
François Buisson	x
Jean-Paul Gardette	x
Jean-Pierre Mary		x
Mathieu Sperandio	x
Mireille Pascal	x
Patrick Couderc	x
Vincent Réquillart	x

Choix du maitre du temps et du secrétaire
Maitre du temps : Christophe
Secrétaire : Claire
Acceptation des nouveaux sociétaires et constatation du capital social : Claire

ICEA-488	LOPES Yveline	3	P.P.	FR-24420 Savignac les Eglises	18/06/2024		RV
ICEA-483	GRAS Elisabeth	2	P.P.	FR-75015 Paris	04/05/2024

Achats de nouvelles parts de sociétaires actuels :
ICEA-273	MARTIN Olivier	10

Le nouveau capital social est de 173 700 € (soit + 15 parts = 750 €)
Le conseil valide les 2 nouveaux sociétaires et constate le nouveau capital.

Technique :
  1. Point sur la réorganisation des groupes
Groupe technique (François) : 1ere réunion mercredi 10 juillet
Groupe prospection (Patrick) 1ere réunion mardi 9 juillet.
  1. Point sur les projets
- Ferme Fachet (Vincent)
  - Les travaux ont bien commencé. Les panneaux sont installés pour le 36 kW. Ce sera terminé avant la fin de la semaine.
  - Le consuel va passer dans la foulée. ENEDIS c’est vérifié (tarif de fin décembre 2023)
  - Faire la demande mise en service après le passage du Consuel et commander une carte sim -> JPaul s’en occupe (à livrer chez Jean)
- Mairie Pechbusque (François) Souhait initial de développer 2 centrales sur les autres toits. L’expert (Be étude structure) est passé, la toiture de la mairie
  - Une première en autoconsommation patrimoniale, financée par la mairie
  - Et une seconde financée par ICEA pour de la vente en totalité en OA.
Aux dernières nouvelles, la mairie a fait évoluer le projet évolue, finalement ils feront le toit de la mairie en revente totale et c’est le SDEGH qui s’occupera de la
  - La partie autoconsommation sera assurée via des ombrières développées par le SDEHG (Syndical Départemental d’Electricité de la Haute Garonne)
  - Et la mairie laisse l’ensemble de la toiture de la mairie à la disposition d’ICEA.
- La convention entre ICEA et la mairie prévoyait qu’ICEA assure l’entretien de la partie en auto conso. Vue l’évolution du projet, il faut se reposer la question de la compensation ICEA vers mairie.;
  JPaul voit le maire demain pour clarifier ces points
L’expert charpente a fait son travail, la toiture de la mairie (partiellement en fermettes) est apte à supporter le poids des panneaux.
  1. Avancement des projets en prospection.
- Ramonville – (Patrick et JP) - pas de nouvelle. Suggestion de passer par Enercoop pour les contacter. Apparemment le projet a pris du retard.
- Auterive – (Vincent)- pas de nouvelle. En Off : étude Ramat pour le 100kW, mais notre contact n’est plus là. Ça va prendre du temps.
- Grépiac – (Vincent) 36 kW pour ICEA/RV et 10/ 20 kW en auto. Charpente à vérifier (fermettes ?) ; Montage : la commune est ok pour financer l’auto et nous laisser le 36kW. Délibération votée en mairie (majorité « pour » mais la formalité est à refaire à la demande de la ss-pref.), ça avance.
  Le dossier est transmis au comité d’analyse ICEA/RV pour avoir les recommandations sur le montage et les études à faire.
Dossier subvention Région à monter pour les postes d’assistance études, maitre d’ouvrage, AMO, comm.
Devis (type) à présenter pour les trois projets en cours.
Administratif :
  1. Point sur la réorganisation du groupe - Francis
Rencontre le 26 juin : JPaul a montré le process facturation de la production des centrales pour revente à OA EDF et ENERCOOP
Sur les factures entrantes, l’organisation se met en place avec Mireille. Les emails sont orientés vers JP et Mireille. Quelques détails techniques à finir de régler.
  1. Quelques mots sur livret d'accueil- Jean-Pierre
JPierre absent suite décès dans sa famille.
Le livret a été modifié : un mot du président, qlq mots de RV.
Disponible et consultable ici : laboite.icea-enr.fr\Administration\Formation-information\Livret_accueil
  1. Financement de Ferme du Fachet : Trésorerie en négatif - Jean-Paul
Comme les travaux sont bientôt finis, on va recevoir la facture à payer sous 1 mois
  problème de trésorerie (voir le tableau prévisionnel) .
Selon les prévisions, on serait en négatif pendant environ 1 an.
Si besoin, JPierre veut bien s’occuper d’un dossier de demande de prêt bancaire.
On peut aussi faire un compte courant d’associé (CCA) et si oui, de combien on rémunère ?
Cela permettrait peut-être de (re)mobiliser notre sociétariat. C’est un moyen très simple et assez souple de collecter des fonds, de faire de la com et de trouver de nouveaux sociétaires.
D’autres exemples existent pour s’en inspirer, par ex. Citoyen’R
Quel taux ? La Nef propose 4 % ; le livret A est à 3%.
Décision prise de créer des CCA (Compte courant d’associés) pour un montant maxi de 30 000€ au taux de 4 %, sur 3 ans
On part sur 4% JPaul prépare l’info aux sociétaires rapidement.
Animation :
  1. Point sur l'organisation du groupe - Mireille
Voir le CR de la réunion en juin.
On a recensé les différents évènements mais Mireille ne sait pas trop comment gérer les différentes étapes.
Faire un agenda sur le site, du genre « actualités » mais c’est du boulot à tenir à jour.
Dates de Randoval qui aura lieu à Ramonville à la rentrée du fait qu’on a des projets dans cette ville
……
Faire un sondage avec les dates prévues pour que les gens se positionnent et soient disponibles pour tenir les stands - >

  1. Animations-Manifestations Prévues - Mireille
- Rencontre Inauguration DAMASE AUBA avec la mairie. Date fixée au jeudi 7 novembre mais l’évènement sera « privé » (vigi-pirate dans les lieux scolaires) ou sur inscription réduite aux sociétaires, salariés/équipe péda de l’école, élus de Castanet = 50-60 personnes
- Proposition d’organiser un autre évènement sur le mois de novembre dans le cadre du mois de l’ESS (économie sociale et solidaire), donner une date à la mairie avant la rentrée (Résa. de la salle Ginette Forgues) ; trouver un intervenant, un thème, un débat, une conférence.
- Fêtes des Possibles : le Samedi 5 avril 2025 en co-organisation avec les différentes asso. Castanet - Thème «  Diversité »
Il faut trouver une nouvelle date pour se retrouver et continuer à mettre à jour le tableau des évènements ainsi (Mireille propose un framadate)
Intervention de François auprès les collégiens d’Escalquens, au choix les 24 ou 25 septembre, 1 ou 2 octobre.

  1. Animateurs : Naël- Jean-Paul
Naël était au séminaire d’ICEA et serait partant pour faire des prestations de sensibilisations.
JPaul le rencontre lundi 8/7 à 15h au périscope puis réunion dans la foulée au Sicoval sur les projets de sensibilisation (genre Ateliers 2Tonnes) avec lui. Claire sera présente aussi.
Communication :
  1. Point sur la réorganisation du groupe ?
Le groupe essaie de se mettre en place. Caroline a proposé à son fils, Pierre de le rejoindre. Il est dispo en ce moment car au chômage.
Mireille parle du projet de chasuble avec une association sur Ayguesvives où il faut s’impliquer dans la fabrication avec un matériau spécial.
  1. Lettre d'info - Caroline
Une première info est parue ! Bravo !
Il faut planifier une récurrence pour avoir les infos à temps, donc le calendrier des évènements serait important à tenir à jour ainsi que les projets en cours pour les présenter.
Autre projet d’ampleur : mettre à jour le site internet (Pierre pourrait peut-être s’en occuper ?)
Publier sur Facebook : à faire les jours J des évènements, prendre des photos et poster en direct
Instagram : Christian publie de temps en temps
  1. Proposition de modèle de compte rendu – (Jean-Pierre absent)
Ce serait un modèle type à utiliser à chaque évènement pour partager aux autres.
Points divers :
- Solarege en panne Monitoring Solaredge : depuis 3 semaines, il manque le monitoring des centrales. (Autan Solaire). Cause probable : erreur de manip d’AS. AS a été sollicité et est relancé régulièrement, sans résultat à ce jour. Jean-Paul à ouvert un ticket d’incident chez Solaredge.
- Surconsommation des datas à la MJC, on doit vérifier pourquoi. Jean-Paul suit.

Fin de séance à 22h46

Secrétaire	le président