Compte rendu du conseil coopératif du 07/03/2020

Invités : Jean-Pierre mary et Christian Houlbert

Présent : Christian Thil, Pascale Bernard, Helène Petit, Julien Fouchard, Jean-Paul Gardette
par Skype : Caroline Fouchard et Jean-Marc Isnard

- Date de la prochaine réunion du conseil coopératif : 
Le mercredi 1 avril à 18h30

- Bilan des nouveaux sociétaires depuis le dernier conseil :

| Monsieur | COTTE | Blaise |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Monsieur | MARY | Jean-Pierre | Mag du SICOVAL |
| Monsieur | Knödlseder | Jürgen | QQ de Ramonville. Il nous suit sur facebook |
| Monsieur | BUISSON | Francois | Amis de Christian H |
| Monsieur | Hernandez | Pedro | A journée transition |
| Madame | Bandel | Astride | Christian Thil |
| Madame | SERVEL | EDWIGE | CA |
| Monsieur | François | Brun |  |

Pour 3450 € PS = 100 700 €     éligible au 1 € pour 1 € : 67 100 €

- Point sur les dernières installations :

- Ecole d’Odars. Mise en service fin janvier 2020. Réception réalisée avec des réserves :

  - Signalétique de danger à revoir

  - Finition des goulottes à revoir

  - Paramétrage du monitoring

- Gymnase d’Ayguesvives. Mise en service janvier 2020. Réception réalisée avec réserves :

  - Revoir fixation sur la première panne en bas de toiture

- Ecole de Montbrun : Installation terminée. L’armoire technique doit être déplacée et peinte pour être moins visible. (ABF)

- Bilan des dernières actions depuis le précédent CC:

- Nous étions au Vœux du Maire d’Odars, De Montbrun : Domi, Jean-Paul, Christian T

- Vœux du Président du SICOVAL : Jean-Paul, Alain

- Présentation du projet à la sortie école de Montbrun : Domi, Christian H, Eric, Beatrice

- Stand et présentation à l’AG du CA de Castanet / Domi, Christian T et Jean-Paul

- Stand et participation à un atelier à la journée de la transition Paul Sabatier : Domi, Jean-Pierre, Christian T, Jean-Paul

- Visibilité sur les projets à venir :

- SDIS à Ramonville abandonné, c’est lui qui investit en auto-conso

- Ateliers municipaux et tennis Ayguesvives : toujours à l’ordre du jour mais attendre les élections et débouchera vraisemblablement en 2021.

- Ateliers municipaux de Labège les élus actuels ne sont pas contre, compte tenu des élections et du temps du processus de décision, le projet si viable techniquement ne pourrait pas déboucher avant fin 2020 début 2021.

- Ombrière au SICOVAL 100kWc

Le SICOVAL souhaite installer une ombrière sur un parking à Escalquens près de la piscine et du centre de loisirs. Il a l’ambition de produire le maximum d’énergie sur son territoire. 
Il a une offre d’un privé avec une convention de 30 ans. Le SICOVAL priorisera Icéa mais en cas de refus le confiera à une entreprise privée.

Jean-Paul a fait part des réticences d’Éric qui pense qu’une ombrière est faite pour du confort et a un coût écologique supérieur à une installation en toiture.
L’argument de l’économie d’énergie liée à l’utilisation moindre des climatisations a été avancé.
D’après plusieurs sources (ECLR, Enercoop) le coût serait autour de 1,2 €/w
L’étude économique sur les éléments actuellement disponibles montre une rentabilité au bout de 15 ans. Tarif achat actuelle 10,51 cts/kWh
Décisions :

- S’avancer auprès du SICOVAL sans engagement ferme avant d’avoir meilleur visibilité

- Voir le cout de l’assurance si Icéa reste propriétaire de la structure

- Proposer une reprise de la structure par le SICOVAL au pire pour 1€ symbolique pour exonérer des Pb d’entretiens et d’assurance

- Possible de relancer le gymnase de René Cassin qui avait été mis en attente par manque d’info sur la structure. 
Il faudrait une étude de structure ce qui suppose prendre le risque de perdre le coût de l’étude en cas de non éligibilité.  Il faudrait prévoir une provision au budget de sommes que l’on pourrait engager avec risque de pertes.
Décision :
Attendre encore pour avoir meilleur visibilité sur les autres projets. On ne pourra pas tous faire.

- Choix du montant de déblocage de l'emprunt au Crédit Agricole 50 000 ou 80000 €

Un emprunt plafonné à 50000 € est suffisant pour couvrir l’investissement des 3 dernières installations. La simulation de trésorerie sur 2020 montre qu’elle serait à 38 000 € fin 2020 en tenant compte d’une subvention de 20 000 € de la région et du remboursement de 18 000 € de CCA.
Emprunter 80 000 € n’est donc pas nécessaires dans l’hypothèse où aucun autre projet ne débouche avant 2021. Le cout d’un emprunt de 30 000 € supplémentaire couterait 30000 x 0,4%=120 €   (taux emprunt 0.9% - livret à 0.5%).

Décision :
Emprunter 80 000 € pour se laisser de la souplesse et éviter dans l’hypothèse d’un projet qui déboucherait rapidement de remonter un dossier d’emprunt

- Tirage au sort de 5 conseillers pour le renouvellent du prochain conseil coopératif :

Démissionnaire : Jean-Marc Isnard (mais est prêt à aider dans la mesure de sa disponibilité) 
Tirés au sort :

- Emmanuel Haydon

- Eric Noeureuil

- Julien Fouchard

- Pascale Bernard

Un appel à candidatures sera lancé.

- Organisation de l'inauguration et de l'assemblée générale le 25 avril à Montbrun-Lauragais :

- Horaires :

  - 15h30 accueil- émargement

  - 16 h Assemblée générale

  - 18 h Inauguration

  - 19 h apéro dinatoire

- Invitations : Vice-présidente région, Ademe, Sicoval, Conseillère départementale, maires

- Intervenants avant l’AG : ECLR, Negawatt ?

- Manifestations associés : Beaucoup d’investissement pour peu de retour

- Les prochaines actions :

- Salon du Sud-Est Toulousain : de 10h à 10 h samedi et demain de 10h à 19 h

- Tournage à Montbrun par des élèves du Lycée des Arènes le Samedi 21 à 14 h

- Stand à Odars Eco papillons Dimanche 29 Mars à 14 h

- Atelier des Bricolo le samedi 4 avril

- Ciné débat le 22 avril à Villefranche de Lauragais

- Projection Après demain à Escalquens le 30 Avril

- Sujets divers :

- Participations croisées :

Ok, mais espacer les sollicitations pour ne pas saturer

- Partenariat avec coop immo, cette SCIC est une agence immobilière avec une ambition sociale. Elle souhaite un partenariat avec ICEA. Les propriétaires des logements qu’elle gère sont sociétaires. Cependant elle ne gère aucun logement sur le territoire du SICOVAL. Icéa a peu d’intérêts de promouvoir cette coopérative.