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 Conseil coopératif en visio du   14/04/2025 à 20h 
	Prénom Nom
	Présent
	Excusé
	Absent

	Bernard Foch
	X
	
	

	Caroline Fouchard
	
	X
	

	Christian Thil
	X
	
	

	Christophe Vendangeon
	
	X
	

	Claire Haydont
	
	X
	

	Francis Barousse
	
	X
	

	François Buisson
	X
	
	

	Jean-Paul Gardette
	X
	
	

	Jean-Pierre Mary
	X
	
	

	Mathieu Sperandio
	X
	
	

	Mireille Pascal
	
	X
	

	Patrick Couderc
	X
	
	

	Vincent Réquillart
	X
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Maître du temps : Bernard
Secrétaire : Vincent
1. [bookmark: _Toc195456593]Comptes rendus des différents groupes de travail
[bookmark: _Toc195456594]Administration : 5 mn 
Claire – Mireille
Pas de nouveaux sociétaires
Session formation Epices administratif : semaine prochaine, d’autres créneaux dans le futur
[bookmark: _Toc186984248]Évènements marquants 
[bookmark: _Toc195456595]Technique : 15 mn
François : 
· Pechbusque : 36 kWc sur les toits de la mairie, consultation des entreprises : une seule réponse par Tousolar (Cénéo, surbooké ; Echoénergie n’a pas répondu). Entreprise retenue : Tousolar, devis 33 k€ avec panneaux asiatiques, 38 k€ panneaux Voltec (français), 500 Wc. On choisit Voltec. Travaux Juin 2025. 
Pas de nouvelles d’Enedis (devis accepté).

· Autres évènements marquants ? 

· Nettoyage des centrales Mardi. Mercredi reporté. 
· Panne à Noueilles (disjoncteur).
Jean- Paul – Patrick : 
· Problèmes MJC Ayguesvives suite dégât des eaux
Proposition de l’avocat à la Maif : amiable ou judiciaire (expertise), proposition de rencontre avec la mairie.
Vincent :
· Grépiac : Délibération du conseil municipal 15/04. 36 kWc sur les toits de l’école maternelle. La commune ferait 15 kWc en auto-consommation. 
· Esperce : Etude structure en cours (visite faite le 28/03). 
· Autres évènements marquants ? campagne de kits solaires. 4 kits. 
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Patrick – Bernard : 
Lacroix Falgarde : on présentera la pré-étude la semaine prochaine aux élus. Jean Pierre souhaiterait participer à la présentation. A l’issue de cela : Avoir un accord de principe du conseil municipal pour continuer et prise de parts sociales (Jean Pierre va tester cela).   
Biocoop Labège : on a reçu les courbes de charge et on commence l'étude.
Castanet Tolosan : on a relancé les élus pour une nouvelle réunion
Vincent : 
Puydaniel : visite brasserie du séchoir mercredi 16/04. 
[bookmark: _Toc195456597]Communication : 10 mn 
[bookmark: _Toc186984250]Jean Paul 
· Campagne de com d’ECLR
Replay du premier webinaire – Présentation de la campagne : https://docs.google.com/presentation/d/1Io4fLxGtKQPxAZHummNq8yh0CSZCTJVpjklQ1I2NcaI/edit?slide=id.g3011dcfb9be_0_946#slide=id.g3011dcfb9be_0_946
16 avril 12h30 : avancée de la campagne https://zoom.us/j/3161825588  | Code de connexion : 348736
· Lettre d’information de Rayons Verts à venir 
[bookmark: _Toc195456598]Animation de Bénévolat : 5 mn
Jean-Pierre, Jean-Paul    
Le guide du bénévolat disponible :     
laboite.icea-enr.fr\Administration\Formation-information\7-Livrets d'accueil                                                                
Rencontre le 02/04 en présentiel avec Jean-Pierre, Jean-Paul, Bernard : Michel Galinier (Technique), JJ Valette (Technique), Gérard Padiou (informaticien se présente au CC). 
A noter : Rozzen Irvoraa se présente au CC (Sociétaire d’ICEA dès l’origine). Pourrait s’investir dans l’animation. 
[bookmark: _Toc195456599]Financier : 30 mn                                                                                           
Jean-Paul – Jean-Pierre
Campagne CCA : Chiffres à valider
Financement : Pechbusque + Grépiac (Esperce peut être un peu prématuré)
Montant : 40 000 à 100 000 €
Besoin 40 k€ pour financer Pechbusque d’ici Juin.
Besoin 40 k€ pour financer Grépiac d’ici Décembre.

CCA, 80 k€, ciblage sur les deux projets. Important pour trouver de nouveaux sociétaires (personnaliser le projet). 
Taux brut : 4 % par an 
Durée : 7 ans 

Minimum : 1 000 € 
Maximum : 10 000 €
Conditions : détenir 1 part sociale par tranche de 1 000 € 
Remboursement annuel (constant)

Flyer à finaliser 
Banques : 
Rdv à la NEF dans 15 jours.
[bookmark: _Toc186984253][bookmark: _Toc195456600]Assemblée générale –30 mn
Jean-Paul
Préparation intervention de chaque groupe : Jean Paul fait circuler un ppt. A compléter par chacun. 
Faire attention au timing pour présentation. 
Affectation des rôles :  prépa salle, accueil, émargements, apéro : Tableau à remplir. 
Organisation apéro : boissons ICEA, salé / sucré membres du CA ou sociétaires proches. Tableau à remplir.  
Retransmission en visio : Uniquement assister à l’AG sans vote. Tester le matériel. 
[bookmark: _Toc195456601]1er conseil après l’AG – 10 mn
Jean-Pierre
Proposition du 1er CC le samedi 17 mai matin chez JPM : Qui viendra ?
OdJ : accueil des nouveaux conseillers (livret d’accueil du conseil coopératif) ; fonctions du président ; 
CC le matin : 10 h 00 suivi d’un repas partagé 
Après-midi ludique pour ceux qui veulent 
[bookmark: _Toc195456602]Projet d 'Animation : 10 mn
· Journées nationales 17/18/19 Juin : Jean Paul demande à Sandrine si il y a des stands. 
· Fête de la Confluence, Lacroix Falgarde. 28 Septembre. Inscrit stand commun IVEA / RV 
· Randonnée des Energies : 21 Septembre.  

· Inauguration Ferme du Fachet : 14 Juin, fin d’après midi. 
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Prénom Nom  Présent  Excusé  Absent  

Bernard Foch  X    

Caroline Fouchard   X   

Christian Thil  X    

Christophe Vendangeon   X   

Claire Haydont   X   

Francis Barousse   X   

François Buisson  X    

Jean - Paul Gardette  X    

Jean - Pierre Mary  X    

Mathieu Sperandio  X    

Mireille Pascal   X   

Patrick Couderc  X    

Vincent Réquillart  X    
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