Conseil coopératif en visio du   14/04/2025 à 20h

| Prénom Nom | Présent | Excusé | Absent |
| --- | --- | --- | --- |
| Bernard Foch | X |  |  |
| Caroline Fouchard |  | X |  |
| Christian Thil | X |  |  |
| Christophe Vendangeon |  | X |  |
| Claire Haydont |  | X |  |
| Francis Barousse |  | X |  |
| François Buisson | X |  |  |
| Jean-Paul Gardette | X |  |  |
| Jean-Pierre Mary | X |  |  |
| Mathieu Sperandio | X |  |  |
| Mireille Pascal |  | X |  |
| Patrick Couderc | X |  |  |
| Vincent Réquillart | X |  |  |

# Table des matières

Table des matières	1

1	Choix du maître du temps et du secrétaire : 1 mn	1

2	Comptes rendus des différents groupes de travail	2

2.1	Administration : 5 mn	2

2.2	Technique : 15 mn	2

2.3	Prospection : 10 mn	2

2.4	Communication : 10 mn	2

2.5	Animation de Bénévolat : 5 mn	2

3	Financier : 30 mn	3

4	Assemblée générale –30 mn	3

5	1er conseil après l’AG – 10 mn	3

6	Projet d 'Animation : 10 mn	3

# Choix du maître du temps et du secrétaire : 1 mn

Maître du temps : Bernard

Secrétaire : Vincent

# Comptes rendus des différents groupes de travail

## Administration : 5 mn

Claire – Mireille

Pas de nouveaux sociétaires

Session formation Epices administratif : semaine prochaine, d’autres créneaux dans le futur

Évènements marquants

## Technique : 15 mn

François :

- Pechbusque : 36 kWc sur les toits de la mairie, consultation des entreprises : une seule réponse par Tousolar (Cénéo, surbooké ; Echoénergie n’a pas répondu). Entreprise retenue : Tousolar, devis 33 k€ avec panneaux asiatiques, 38 k€ panneaux Voltec (français), 500 Wc. On choisit Voltec. Travaux Juin 2025. 
Pas de nouvelles d’Enedis (devis accepté).

- Autres évènements marquants ?

  - Nettoyage des centrales Mardi. Mercredi reporté.

  - Panne à Noueilles (disjoncteur).

Jean- Paul – Patrick :

- Problèmes MJC Ayguesvives suite dégât des eaux

Proposition de l’avocat à la Maif : amiable ou judiciaire (expertise), proposition de rencontre avec la mairie.

Vincent :

- Grépiac : Délibération du conseil municipal 15/04. 36 kWc sur les toits de l’école maternelle. La commune ferait 15 kWc en auto-consommation.

- Esperce : Etude structure en cours (visite faite le 28/03).

- Autres évènements marquants ? campagne de kits solaires. 4 kits.

## Prospection : 10 mn

Patrick – Bernard :

Lacroix Falgarde : on présentera la pré-étude la semaine prochaine aux élus. Jean Pierre souhaiterait participer à la présentation. A l’issue de cela : Avoir un accord de principe du conseil municipal pour continuer et prise de parts sociales (Jean Pierre va tester cela).

Biocoop Labège : on a reçu les courbes de charge et on commence l'étude.

Castanet Tolosan : on a relancé les élus pour une nouvelle réunion

Vincent :

Puydaniel : visite brasserie du séchoir mercredi 16/04.

## Communication : 10 mn

Jean Paul

- Campagne de com d’ECLR

Replay du premier webinaire – Présentation de la campagne : https://docs.google.com/presentation/d/1Io4fLxGtKQPxAZHummNq8yh0CSZCTJVpjklQ1I2NcaI/edit?slide=id.g3011dcfb9be_0_946#slide=id.g3011dcfb9be_0_946

16 avril 12h30 : avancée de la campagne https://zoom.us/j/3161825588  | Code de connexion : 348736

- Lettre d’information de Rayons Verts à venir

## Animation de Bénévolat : 5 mn

Jean-Pierre, Jean-Paul

Le guide du bénévolat disponible :

laboite.icea-enr.fr\Administration\Formation-information\7-Livrets d'accueil

Rencontre le 02/04 en présentiel avec Jean-Pierre, Jean-Paul, Bernard : Michel Galinier (Technique), JJ Valette (Technique), Gérard Padiou (informaticien se présente au CC).

A noter : Rozzen Irvoraa se présente au CC (Sociétaire d’ICEA dès l’origine). Pourrait s’investir dans l’animation.

# Financier : 30 mn

Jean-Paul – Jean-Pierre

Campagne CCA : Chiffres à valider

Financement : Pechbusque + Grépiac (Esperce peut être un peu prématuré)

Montant : 40 000 à 100 000 €

Besoin 40 k€ pour financer Pechbusque d’ici Juin.

Besoin 40 k€ pour financer Grépiac d’ici Décembre.

CCA, 80 k€, ciblage sur les deux projets. Important pour trouver de nouveaux sociétaires (personnaliser le projet).

Taux brut : 4 % par an

Durée : 7 ans

Minimum : 1 000 €

Maximum : 10 000 €
Conditions : détenir 1 part sociale par tranche de 1 000 € 
Remboursement annuel (constant)

Flyer à finaliser

Banques :

Rdv à la NEF dans 15 jours.

# Assemblée générale –30 mn

Jean-Paul

Préparation intervention de chaque groupe : Jean Paul fait circuler un ppt. A compléter par chacun.

Faire attention au timing pour présentation.

Affectation des rôles :  prépa salle, accueil, émargements, apéro : Tableau à remplir.

Organisation apéro : boissons ICEA, salé / sucré membres du CA ou sociétaires proches. Tableau à remplir.

Retransmission en visio : Uniquement assister à l’AG sans vote. Tester le matériel.

# 1er conseil après l’AG – 10 mn

Jean-Pierre

Proposition du 1er CC le samedi 17 mai matin chez JPM : Qui viendra ?

OdJ : accueil des nouveaux conseillers (livret d’accueil du conseil coopératif) ; fonctions du président ;

CC le matin : 10 h 00 suivi d’un repas partagé

Après-midi ludique pour ceux qui veulent

# Projet d 'Animation : 10 mn

- Journées nationales 17/18/19 Juin : Jean Paul demande à Sandrine si il y a des stands.

- Fête de la Confluence, Lacroix Falgarde. 28 Septembre. Inscrit stand commun IVEA / RV

- Randonnée des Energies : 21 Septembre.

- Inauguration Ferme du Fachet : 14 Juin, fin d’après midi.