Compte rendu du conseil coopératif du 30/11/2020 en visioconférence

Présents : Hélène Petit, Caroline Fouchard, Christian Thil, Christian Houlbert, Eric Noeureuil , Jean-Pierre Mary, Alain Rivière, Jean-Paul Gardette

Absente excusée : Pascale Bernard

- Projet Goussaud à Espanès

Monsieur Goussaud est un agriculteur céréale bio et poulet Label et sociétaire. Il peut mettre 2 hangars à notre disposition sur lequel nous pourrions installer un 36 kWc. Il propose d’effectuer les tranchées nécessaires au projet : plus 70 m

Ce projet n’est pas idéal pour cause de coût élevé, d’éventuels problèmes de corrosion, de risque d’encrassement rapide et le souhait de rachat du bailleur.

Cependant ICEA n’y perdrait pas d’argent avec un retour sur investissement médiocre par rapport aux autres projets, environ 50 % à 10 ans et une rémunération du sociétariat autour de 1,3%
Exemple au bout de 10 ans:
Investissement  total de 56 000 € 
A 10 ans l’investissement réel d’Icéa 28 000 € car  le bailleur rembourse 28 000 € 
La vente de l’électricité permet :

- La dotation aux amortissements 28 000 € qui rembourse l’investissement d’Icéa

- Avoir un revenu de 14 000 € charges déduites

Ce projet peut être un exemple pour convaincre d’autres agriculteurs.

Monsieur Goussaud semble être quelqu’un de fiable.

La vocation d’Icéa est de produire des ENR.

Nous n’avons actuellement qu’un seul projet qui a de forte probabilité d’aboutir le 9 kWc du SDIS

Il est donc décidé de continuer sur ce projet en se donnant la possibilité d’abandonner après consultation des entreprises s’il y a un dépassement du maximum d’investissement estimé à 56 000 €.

- Divers

  - Projet SDIS continue - problème permis de construire, perspective 2ème semestre 2021

  - Abandon projet école Auzeville à cause problème charpente

  - Visite des toits à Pechabou le 4/12