# Conseil coopératif du 25/01/2023

| Membre du CC |  | Présent | Excusé |
| --- | --- | --- | --- |
| Dominique | Blanchot | x |  |
| François | Buisson |  | x |
| Patrick | Couderc | x |  |
| Caroline | Fouchard |  | x |
| Jean-Paul | Gardette | x |  |
| Eric | Georget |  | x |
| Claire | Haydont | x |  |
| Mireille | Pascal | x |  |
| Vincent | Réquillart | x |  |
| Christian | Thil | x |  |
| Christophe | Vandangeon | x |  |

- Choix du rapporteur et du maitre du temps : 5 mn

- Rapporteur : Patrick Couderc

- Maître du temps : Claire Haydont

- Acceptation des nouveaux sociétaires ICEA et  RV - Présentation des compléments de souscription : <10 mn

2022

| Numéro coopérateur | Prénom | Nom | Commune | Nombre de parts | Valeur totale | Date de validité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ICEA-435 | Malika | Khalkhal | Issus (recrutement RV) | 1 | 50 | 23/11/2022 |
| ICEA-437 | Josiane | Desq | Grépiac (recrutement RV) | 1 | 50 | 11/12/2022 |
| ICEA-438 | Thierry | Gidenne | Castanet-Tolosan | 4 | 200 | 22/12/2022 |

2023

| ICEA-440 | Dominique | Bonhomme | Venerque (recrutement RV) | 1 | 50 |  | 03/01/2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ICEA-441 | Mathieu | Petterle | Lagardelle-sur-Lèze (recrutement RV) | 50 |  | 2500 | 06/01/2023 |
| ICEA-443 | Marie julie | Villette | Toulouse | 6 |  | 300 | 10/01/2023 |

Le conseil coopératif valide l'admission de ces nouveaux sociétaires

Parts complémentaires

| ICEA-244 | Sarah | Maurel | Toulouse | 2 | 100 | 26/12/2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ICEA-245 | Clara | Maurel | Toulouse | 2 | 100 | 26/12/2022 |
| ICEA-246 | Luc | Maurel | Toulouse | 2 | 100 | 26/12/2022 |
| ICEA-247 | Paul | Maurel | Toulouse | 2 | 100 | 26/12/2022 |
| ICEA-248 | Anaïck | Grivart | Ayguesvives | 2 | 100 | 26/12/2022 |
| ICEA-249 | Maïlis | Grivart | Ayguesvives | 2 | 100 | 26/12/2022 |
| ICEA-250 | Joan | Grivart | Ayguesvives | 2 | 100 | 26/12/2022 |
| ICEA-377 | Elouan | Gardette | Oslo | 1 | 50 | 31/12/2022 |

En attente de complétude : Me PARACHE 6 parts (a souscrit le 23/12/2022)

Situation à aujourd’hui :

Le CC constate un capital de 161 700 au 31/12/2022

LE CC constat un capital de 164 550 au 25/01/2023

Rayons Verts : 16 950 € dont 300 € en attente PARACHE Sabine

- Avancement travaux en cours depuis le dernier CC : <10 mn

- Ecole Damase Auba à Castanet : travaux prévus aux vacances de Pâques

- Ecole à Lagardelle : DCE en voie de consultation auprès de : Ceneo à Flourens – Autan Solaire à Castanet – Energésia à Launaguet – Solénéo à Carbonne – Couvreurs Occitans à Auterive.

A priori, les travaux ne pourront avoir lieu aux vacances de Toussaint dans le meilleur des cas.

Relancer la commune pour souscription de parts sociales

- Avancement prospection en cours depuis le dernier CC

- Ramonville : rien de nouveau

- Pechbusque : en attente des courbes de charge, un potentiel de 40kWc productible

- Terrain en périphérie de la STEP Axe Sud : pas disponible, confirmé par les services du Sicoval

- Terrain libre dans le périmètre de la STEP « A l’Hers » de Labège : en attente réponse des services du Sicoval

- Centre nautique à Auterive : problème de financement – attente de décision de faire ou non

- L’Orangeraie et mairie d’Ayguesvives : en attente des courbes de charge

- 3 fermes de Villeneuve potentiel d’une trentaine kWc à étudier – charpentes vielles et déformées nécessitera sans doute de passer par le bac acier.

- 3 Ombrières à Auterive : pas de nouvelles

- AMI du CD31pour équiper des toits de collèges de panneaux PV : pas de nouvelles

- Participation aux manifestations depuis le dernier CC : 5 mn

- Participation table ronde à Cintegabelle sur le projet de 4 éoliennes dont 1 citoyenne

Le …………..

- Financement des 30 % à notre charge études et com de Rayons Verts - Voir la note en pièce jointe: 15 mn

- Reste à financer 1194,95€ sur 2952,02€, parmi ces actions restant à financer certaines bénéficient à ICEA. Il est regrettable que cette information n’ait pas été communiquée lors des négociations entre RV et ICEA préalable à leur rapprochement.

ICEA bénéficie d'une partie de ces frais : communication, études sur les toits en réalisation. Au titre de la solidarité pour le reste, ICEA prendra en charge 1194,95€.

- Communication et sensibilisation autour des 2 projets en cours : 15 mn

- Pour les 2 chantiers à venir : l’école Damase Auba à Castanet et l’école de Lagardelle, prévoir :

* une banderolle à proximité de l’entrée de l’école

* communiquer auprès des élèves et parents d’élèves sur les projets. Pour l’école de Castanet Nadine Adam, ancienne institutrice habitant Castanet, sera sollicitée pour intervenir en binôme avec un autre membre d’Icéa – Intervention prévu le 18 avril devant la réunion des délégués de classe

Vincent évoque Haute Garonne Environnement (HGE), entité du Conseil Départemental, qui propose des activités axées sur les enfants.

- Trouver un endroit de stockage pour le matériel : 5 mn

- Solution envisagée : location d’un box du type de ceux proposés par Résotainer à Basiège ou Illico à Castanet, à prévoir dans le budget prévisionnel 2023. Décision après

- En ce qui concerne le déménagement du siège social actuellement situé au Prologue Labège, nous bénéficions encore d’une année supplémentaire au Prologue.

- Claire suggère de lancer un appel auprès de tous les membres d’ICEA pour le prêt d’un local. En effet, il peut y avoir des personnes qui n’utilisent plus une garage ou bien un local annexe de leur maison par exemple.

- Budget prévisionnel 2023 : 20 mn

- il s'agit non pas de figer un  prévisionnel ce soir, mais d'exprimer les besoins de dépenses  non contraintes que l'on pourrait engager : Nettoyage, communication, ....

Il est proposé de flécher 2 lignes spécifiques : l’une pour la communication, l’autre pour l’animation du sociétariat, Stockage matériel

- Financement des 2 projets en cours Lagardelle et Castanet : 20 mn

  - Estimation  Reste à Payer :       33 250 € + 41 000 € = 74 250 €

  - Estimation Disponible :            54 000 €

Après discussion, au regard notamment de l’inflation qui semble s’installer durablement, il est décidé d’utiliser le disponible et de ne pas emprunter. Donc, dans un 1° temps, financer Damase Auba sur les fonds propres puis à l’aide de comptes courants d’associés en fonction des besoins de financement.(voir prolongement de prêt CA à 0.9%)

- Point et préparation de la journée "Le devenir de votre coopérative" du 11/02 :  20 mn

Modifications et complétude du déroulé proposé :

- Créneau horaire 11H00-13H00 :

* suppression du témoignage d’un participant à la formation ECLR sur le changement d’échelle (CE) du 16/01

* à la question du comment ? aborder particulièrement la question du financement des salaires.

* rajouter un temps de restitution des travaux du grand groupe portant sur le « C’est qui le CE ? Pourquoi ? » et un temps de restitution pour chacun des petits groupes ayant travaillé sur le « Comment ? Quelle mise en œuvre concrète ? »

- Créneau horaire 14H30-16H45 Ateliers répartis en sous-groupes

3 thèmes proposés par le CC :

1° thème : la diversification des activités et des pratiques au regard du changement d’échelle, au regard du nouvel environnement économique international et national (envolée du prix de l’énergie, renchérissement des matières premières et de certains produits, inflation, …), au regard de l’évolution de la règlementation (incitations à autoconsommation individuelle, à autoconsommation collective, …), au regard de la concurrence avec les acteurs privés, …

2° thème : Comment accueillir de nouveaux sociétaires ?

3° thème : Comment dynamiser l’implication des bénévoles et comment assurer leur remplacement ?

Organisation pratique : Mireille contact Dominique pour logistique – Faire le bilan des restes boissons, et autres

- Manifestations futures : 10 mn

- 2° soirée d'info le 02/02 : Produire une partie de son électricité ? à 18 h 30 salle de l'orangerie à Ayguesvives

- 11/02 Le devenir de votre coopérative

- Le 26 /03/2023 : Rando des énergies à Ayguesvives

- Les 18 et 19 mars à Diagora Labège : atelier fours solaires tenus par Dominique

- Le 3 juin : journée sur les transitions à Venerque avec 2 coorganisateurs : Rayons Verts et mairie

Rajouté après le CC :

Accord de Castanet pour le prêt d'une salle à Vic pour le vendredi 31 mars à 18 h  pour une AG à 18 h 30