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Société coopérative d’intérêt collectif par actions simplifiées à capital variable
Adresse de gestion : appt1, 8 allée de Pomarède – 31670 Labège
· Téléphone: 09 52 00 02 06 
· Email: contact@icea-enr.fr 
· Site Web: http://icea-enr.fr



Conseil coopératif du 25/01/2023

	Membre du CC
	Présent
	Excusé

	Dominique
	Blanchot
	x
	

	François
	Buisson
	
	x

	Patrick
	Couderc
	x
	

	Caroline
	Fouchard
	
	x

	Jean-Paul
	Gardette
	x
	

	Eric
	Georget
	
	x

	Claire
	Haydont
	x
	

	Mireille
	Pascal
	x
	

	Vincent
	Réquillart
	x
	

	Christian
	Thil
	x
	

	Christophe
	Vandangeon
	x
	


· Choix du rapporteur et du maitre du temps : 5 mn
· Rapporteur : Patrick Couderc
· Maître du temps : Claire Haydont
· Acceptation des nouveaux sociétaires ICEA et  RV - Présentation des compléments de souscription : <10 mn
2022
	Numéro coopérateur 
	Prénom
	Nom
	Commune
	Nombre de parts
	Valeur totale 
	Date de validité

	ICEA-435
	Malika
	Khalkhal
	Issus (recrutement RV)
	1
	50
	23/11/2022

	ICEA-437
	Josiane
	Desq
	Grépiac (recrutement RV)
	1
	50
	11/12/2022

	ICEA-438
	Thierry
	Gidenne
	Castanet-Tolosan
	4
	200
	22/12/2022


2023
	ICEA-440
	Dominique
	Bonhomme
	Venerque (recrutement RV)
	1
	50
	03/01/2023

	ICEA-441
	Mathieu
	Petterle
	Lagardelle-sur-Lèze (recrutement RV)
	50
	2500
	06/01/2023

	ICEA-443
	Marie julie
	Villette
	Toulouse 
	6
	300
	10/01/2023


Le conseil coopératif valide l'admission de ces nouveaux sociétaires
Parts complémentaires
	ICEA-244
	Sarah
	Maurel
	Toulouse
	2
	100
	26/12/2022

	ICEA-245
	Clara
	Maurel
	Toulouse
	2
	100
	26/12/2022

	ICEA-246
	Luc
	Maurel
	Toulouse
	2
	100
	26/12/2022

	ICEA-247
	Paul
	Maurel
	Toulouse
	2
	100
	26/12/2022

	ICEA-248
	Anaïck
	Grivart
	Ayguesvives
	2
	100
	26/12/2022

	ICEA-249
	Maïlis
	Grivart
	Ayguesvives
	2
	100
	26/12/2022

	ICEA-250
	Joan
	Grivart
	Ayguesvives
	2
	100
	26/12/2022

	ICEA-377
	Elouan
	Gardette
	Oslo 
	1
	50
	31/12/2022


En attente de complétude : Me PARACHE 6 parts (a souscrit le 23/12/2022)
Situation à aujourd’hui :
Le CC constate un capital de 161 700 au 31/12/2022
LE CC constat un capital de 164 550 au 25/01/2023
Rayons Verts : 16 950 € dont 300 € en attente PARACHE Sabine

· Avancement travaux en cours depuis le dernier CC : <10 mn
· Ecole Damase Auba à Castanet : travaux prévus aux vacances de Pâques
· Ecole à Lagardelle : DCE en voie de consultation auprès de : Ceneo à Flourens – Autan Solaire à Castanet – Energésia à Launaguet – Solénéo à Carbonne – Couvreurs Occitans à Auterive.
A priori, les travaux ne pourront avoir lieu aux vacances de Toussaint dans le meilleur des cas.
Relancer la commune pour souscription de parts sociales
· Avancement prospection en cours depuis le dernier CC
· Ramonville : rien de nouveau
· Pechbusque : en attente des courbes de charge, un potentiel de 40kWc productible
· Terrain en périphérie de la STEP Axe Sud : pas disponible, confirmé par les services du Sicoval
· Terrain libre dans le périmètre de la STEP « A l’Hers » de Labège : en attente réponse des services du Sicoval
· Centre nautique à Auterive : problème de financement – attente de décision de faire ou non
· L’Orangeraie et mairie d’Ayguesvives : en attente des courbes de charge
· 3 fermes de Villeneuve potentiel d’une trentaine kWc à étudier – charpentes vielles et déformées nécessitera sans doute de passer par le bac acier.
· 3 Ombrières à Auterive : pas de nouvelles
· AMI du CD31pour équiper des toits de collèges de panneaux PV : pas de nouvelles 
· Participation aux manifestations depuis le dernier CC : 5 mn
· Participation table ronde à Cintegabelle sur le projet de 4 éoliennes dont 1 citoyenne
Le …………..
· Financement des 30 % à notre charge études et com de Rayons Verts - Voir la note en pièce jointe: 15 mn
· Reste à financer 1194,95€ sur 2952,02€, parmi ces actions restant à financer certaines bénéficient à ICEA. Il est regrettable que cette information n’ait pas été communiquée lors des négociations entre RV et ICEA préalable à leur rapprochement. 
ICEA bénéficie d'une partie de ces frais : communication, études sur les toits en réalisation. Au titre de la solidarité pour le reste, ICEA prendra en charge 1194,95€.

· Communication et sensibilisation autour des 2 projets en cours : 15 mn
· Pour les 2 chantiers à venir : l’école Damase Auba à Castanet et l’école de Lagardelle, prévoir :
* une banderolle à proximité de l’entrée de l’école
* communiquer auprès des élèves et parents d’élèves sur les projets. Pour l’école de Castanet Nadine Adam, ancienne institutrice habitant Castanet, sera sollicitée pour intervenir en binôme avec un autre membre d’Icéa – Intervention prévu le 18 avril devant la réunion des délégués de classe
Vincent évoque Haute Garonne Environnement (HGE), entité du Conseil Départemental, qui propose des activités axées sur les enfants.
· Trouver un endroit de stockage pour le matériel : 5 mn 
· Solution envisagée : location d’un box du type de ceux proposés par Résotainer à Basiège ou Illico à Castanet, à prévoir dans le budget prévisionnel 2023. Décision après
· En ce qui concerne le déménagement du siège social actuellement situé au Prologue Labège, nous bénéficions encore d’une année supplémentaire au Prologue.
· Claire suggère de lancer un appel auprès de tous les membres d’ICEA pour le prêt d’un local. En effet, il peut y avoir des personnes qui n’utilisent plus une garage ou bien un local annexe de leur maison par exemple.
· Budget prévisionnel 2023 : 20 mn
· il s'agit non pas de figer un  prévisionnel ce soir, mais d'exprimer les besoins de dépenses  non contraintes que l'on pourrait engager : Nettoyage, communication, ....
Il est proposé de flécher 2 lignes spécifiques : l’une pour la communication, l’autre pour l’animation du sociétariat, Stockage matériel
· Financement des 2 projets en cours Lagardelle et Castanet : 20 mn 
· Estimation  Reste à Payer :       33 250 € + 41 000 € = 74 250 €
· Estimation Disponible :            54 000 €
Après discussion, au regard notamment de l’inflation qui semble s’installer durablement, il est décidé d’utiliser le disponible et de ne pas emprunter. Donc, dans un 1° temps, financer Damase Auba sur les fonds propres puis à l’aide de comptes courants d’associés en fonction des besoins de financement.(voir prolongement de prêt CA à 0.9%)
· Point et préparation de la journée "Le devenir de votre coopérative" du 11/02 :  20 mn
Modifications et complétude du déroulé proposé :
· Créneau horaire 11H00-13H00 :
* suppression du témoignage d’un participant à la formation ECLR sur le changement d’échelle (CE) du 16/01
* à la question du comment ? aborder particulièrement la question du financement des salaires.
* rajouter un temps de restitution des travaux du grand groupe portant sur le « C’est qui le CE ? Pourquoi ? » et un temps de restitution pour chacun des petits groupes ayant travaillé sur le « Comment ? Quelle mise en œuvre concrète ? »

· Créneau horaire 14H30-16H45 Ateliers répartis en sous-groupes
3 thèmes proposés par le CC :
1° thème : la diversification des activités et des pratiques au regard du changement d’échelle, au regard du nouvel environnement économique international et national (envolée du prix de l’énergie, renchérissement des matières premières et de certains produits, inflation, …), au regard de l’évolution de la règlementation (incitations à autoconsommation individuelle, à autoconsommation collective, …), au regard de la concurrence avec les acteurs privés, … 

2° thème : Comment accueillir de nouveaux sociétaires ?

3° thème : Comment dynamiser l’implication des bénévoles et comment assurer leur remplacement ? 

Organisation pratique : Mireille contact Dominique pour logistique – Faire le bilan des restes boissons, et autres 
· Manifestations futures : 10 mn
· 2° soirée d'info le 02/02 : Produire une partie de son électricité ? à 18 h 30 salle de l'orangerie à Ayguesvives
· [bookmark: _GoBack]11/02 Le devenir de votre coopérative
· Le 26 /03/2023 : Rando des énergies à Ayguesvives
· Les 18 et 19 mars à Diagora Labège : atelier fours solaires tenus par Dominique
· Le 3 juin : journée sur les transitions à Venerque avec 2 coorganisateurs : Rayons Verts et mairie
Rajouté après le CC :
Accord de Castanet pour le prêt d'une salle à Vic pour le vendredi 31 mars à 18 h  pour une AG à 18 h 30
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