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1. [bookmark: _Toc161848284][image: ]Réalisation des centrales photovoltaïques

1.a Cantine Lagardelle

En décembre 2023 Icéa/Rayons Verts ont mis en service une installation sur la cantine de Lagardelle
· 68 panneaux : 30 kWc
· Production annuelle: 35 MWh
· Investissement : 45 000 € HT






[image: ] 1.b Ecole Damase Auba 

Les travaux de l'installation photovoltaïques de 36 kWc sur l'école Damase Auba à Castanet Tolosan ont été réalisés en juillet. Des retards sur le raccordement effectué par Enedis, n'ont pas permis la mise en service en 2023. L'installation devrait être mise en service en mars 2024.
· 90 panneaux : 36 kWc
· Production annuelle : 40 MWh
· Investissement : 56 000 €



Un emprunt de 45 000 € a été réalisé auprès de la NEF pour financer ces 2 installations.



Depuis l’origine Icéa a équipé 17 toits en panneaux dont un par Rayons Verts


1 230 MWh produits depuis 2018
350 MWh produits par an soit la consommation moyenne de 74 foyers/an (source CRE : 4 679 kWh/foyer/an) 	Comment by Auteur inconnu: comme le disait Christian : mettre l’équivalent en Kms parcourus voiture  électrique 
530 000 € d’investissement
 



SITUATION ET ACTIVITÉ DE LA SCIC :
2. [bookmark: _Toc161848285]Communication
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· Maintien et enrichissement du site web
· Présence continue sur Facebook 
· Envoi de 5 lettres d’information à 1000 contacts
· Réalisation d'une banderole
· Réalisation d'une plaquette[image: ]
[image: ]
· Maintien et enrichissement du site web
· Réalisation de plaquettes d’information, affiche, …. 
· Edition d’une lettre d’information (envoyée à 600 personnes environ) : 2 numéros
· Réalisation d’un film Rayons Verts sur la centrale solaire de la cantine de Lagardelle sur Lèze

[image: ]

https://youtu.be/f21WZ30fiDA?si=N3ENTUDMyaq5-wNu


2 articles de presse :
· 
La dépêche du midi du 26/01/2023 : /energie-une soirée-sur-l'autoconsommation 
· 
La dépêche du midi du https://www.ladepeche.fr/2023/01/14/l'energie-citoyenne-est-leur-moteur
SITUATION ET ACTIVITÉ DE LA SCIC :

3. [bookmark: _Toc161848286]Évènements

Icéa local
· Soirée d'info : Produire une partie de son électricité ? le 02/02 à Ayguesives
· Séminaire : Le devenir de la coopérative le 11/02 à Vieillevigne 
· Atelier Fours à Scientilivres le 18 et 19 mars 
· Rando des énergies 28 mars à Ayguesvives 
· Sensibilisation d'élèves à Damase Auba  le 18 avril 
· Fabrication parabole Solaire avril avec la Rafistolerie et le 100 ème singe
· Formation fours solaires à destination RV le 17 mai 
· Stand Fête de la confluence le 17 septembre ICEA/RV
· Stand Forum des associations à Ramonville 3 septembre 
· Stand et atelier fours à la Fêtes des possibles le 30 septembre 
· Mini stand et présentation Crédit agricole  le 16 novembre qui invite ses sociétaires
[image: ]

Rayons verts
· Co-organisation d’une journée sur le développement durable. Fêtes Eco à Vénerque (Juin 2023)
· Participation à l’animation d’un atelier sur l’énergie à la médiathèque de Vénerque (Avril 2023)
· Participation au forum des associations Vénerque et Vernet (Septembre 2023)
· Participation au forum des associations Lagardelle sur Lèze (Septembre 2023)
· Participation à la Fête de la Confluence à Clermont le Fort, stand commun ICEA / Rayons Verts (Septembre 2023)
· Participation Marché de Noël de Vénerque (Décembre 2023)
· Participation marché paysan organisé par le GDA (Décembre 2023)




[bookmark: _Toc69480479]SITUATION ET ACTIVITÉ DE LA SCIC :
4. [bookmark: _Toc161848287]Réseaux

Icéa appartient aux réseaux ECLR, Énergie Partagée 
Icéa participe activement au fil de discussion réservé aux adhérents d’Énergie Partagée.

Les projets du réseau ECLR consultables sur https://energie-partagee.org/ 

[image: ]


[image: ][image: ]Les projets en Occitanie



SITUATION ET ACTIVITÉS DE LA SCIC
5. [bookmark: _Toc161848288]Formation
· Participation formation ECLR – 2 personnes- ‘Le changement d'échelle’
· Participation formation ECLR- 1 personnes - ‘Le modèle économique’
· Participation aux nombreux Web’enr d’information, organisés par ECLR et Énergie Partagée.
· Participation aux cafés du mardi d'ECLR renommés EC-LR au café 
6. [bookmark: _Toc161848289]Subventions
· Rayons Verts est bénéficiaire d’un soutien aux études par la Région et l’ADEME dans le cadre de l’AAP Énergie renouvelable et citoyenne (financement à 70% des études)

7. [bookmark: _Toc161848290]Nos partenaires

Nous remercions nos partenaires pour leur soutien :
[image: ]    [image: ]      [image: ]  [image: ]   [image: ]  
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[bookmark: _Toc161848291]RÉSUMÉ DES COMPTES ANNUELS 	Comment by Auteur inconnu: ajouter uncadre vert ?
Détail : voir la« plaquette comptes  en« comptes » en annexe. »
[bookmark: _Toc161848292] Compte de résultat  
	Au 31/12/2023

	Charges
	31/12/2023
	Variation
	Produits
	31/12/2023
	Variation

	Charges d'exploitations :
	13 985 €
	- 205 €
	Produits d’exploitation :
	45 612 €
	89 €

	Dotation aux amortissements :
	21 148€
	-  508 €
	Produits financiers
	 215 €
	206 €

	Charges financières :
	2 027 €
	- 124 €
	Quote parts subvention
	5 691 €
	- 5 059 €

	Impôt sur les sociétés
	159 €
	-1 413 €
	Dons dividendes
	 878 €
	 878 €

	Charges exceptionnelles :
	0 €
	- 15 €
	
	
	

	Total des charges :
	37 318 €
	- 2 266 €
	Total des produits :
	52 395 €
	-  3 901 €



[bookmark: _TOC_250006]Résultat : 15 077 €.  Variation : - 1 636 5€
[bookmark: _Toc161848209][bookmark: _Toc161848293]
[bookmark: _Toc161848294]Bilan

	Actif
	31/12/2023
	Variation
	Passif
	31/12/2023
	Variation

	Actif immobilisé :
	416 483 €
	47 807
	Capitaux propres:
	308 350 €
	14 301

	Actif circulant :
	62 599 €
	-23 181
	Dettes :
	170 722 €
	10 325

	Total actif général :
	479 072 €
	24 627
	Total passif général :
	479 072 €
	24 627


[bookmark: _Toc161848211][bookmark: _Toc161848295]
[bookmark: _Toc161848296]Evolution du capital social
Nous constatons la variation du capital social à la clôture de l’exercice par rapport à celui de l’exercice précédent 168 750 € au lieu de 161 300 € de l’exercice précédent. Soit une augmentation de 7 450 €.


[bookmark: _Toc161848297]ÉVOLUTION PRÉVISIBLE, RISQUES ET INCERTITUDES. 
1. [bookmark: _Toc161848298]Évolution prévisible et perspectives d’avenir
L'objectif est de poursuivre les investissements sur d’autres projets surconcernant des propriétés publiques ou privées dans tous les modes de productions d’énergie, en accord avec le préambule et l’objet énoncé dans les statuts.

2 projets feront l'objet d'une réponse à une mise en concurrence pour des marchés publics de concession pour de l'autoconsommation : 
· 120 kWc et 80 kWc à Ramonville
· 100 KWc à Auterive

Deux nouveaux projets sont en cours d’étude :
· Un projet Rayons Verts   de 33 kWC+3 kWc (ACI) sur la ferme du Fachet à Miremont
· Un projet sur la mairie de Pechbusque 80 kWc soumis à l'étude de structure en cours

La demande d'installation en autoconsommation est de plus en plus fréquente, il nous faut trouver le bon modèle économique pour pouvoir proposer une offre gagnant-gagnant. ? Le scénario privilégié est le financement de l’installation par ICEA et le versement d’une location par l’organisme qui consomme l’électricité produite.

L'avance remboursable de la région  derégion de 50 000 € est maintenant totalement remboursée.

· Emprunts bancaires Aà rembourser : les emprunts bancaires :
· Nef : 		  8 615 €  septembre 2024
· Crédit Agricole : 	 	 9 294 €  janvier 2024
· Nef : 		  5 507 €  Décembre 2024
23 416 €

2. [bookmark: _Toc161848299]Risques et incertitudes
A court terme les risques financiers sont faibles.  Notre taux d’endettement est de 55 %.	Comment by Auteur inconnu: mettre à jour la police
L’incertitude porte sur la prospection de nouvelles toitures. En effet, de nombreuses toitures, parmi celles qui nous sont proposées, doivent être abandonnées pour des raisons techniques (de structure). Une solution est de rechercher de nouveaux endroits de production : centrale au sol ou ombrières. Avec mais  dles rentabilités sont assez faibles quand même.
De plus, la multiplication des installations demande par la suite un travail d’exploitation conséquent que les bénévoles ne pourront assurer indéfiniment à long terme. Une proposition serait de développer moins d’installations mais de plus forte puissance. L’embauche d’un salarié pourrait aussi alléger le travail des bénévoles mais celle-ci n’est pas envisageable financièrement pour l’instant, il faudrait se développer plus pour assurer un salaire. La mutualisation avec d’autres collectifs est une solution à explorer.	Comment by Auteur inconnu: il me semble que c’est plus une orientation prise qu’une proposition ...cela fait déja pas mal de temps qu’on le dit, au moins > ou  = 36kwh



                                                                                                                                 

[bookmark: _Toc161848300] ÉVOLUTION DU PROJET COOPÉRATIF 
1 [bookmark: _Toc161848301]Sociétariat au 31/12/2023
     En 2023 nous avons recruté 24 nouveaux sociétaires, dont 16 recrutés par Rayons Verts (liste en annexe), mais nous déplorons le départ de 2 sociétaires : 1 décès et le départ du GPPEP	Comment by Auteur inconnu:  2 ?
La coopérative compte 442 sociétaires dont :
· 399 dans la catégorie des citoyens 
· 28 dans la catégorie des acteurs opérationnels 
· 7  dans7 dans la catégorie des hébergeurs de droit public : Ayguesvives, Labège, Montbrun, Donneville, Noueilles, SICOVAL
· 7 dans la catégorie des entreprises : Énergie Partagée Investissement, Enercoop,  JMP chauffage, Earl les hirondelles, Association Les rayons Verts, SARL Electrelle, Association Jardiner autrement
· 1 hébergeur citoyen



2 [bookmark: _Toc161848302]Répartition du capital social et indicateurs économiques



EVOLUTION DU PROJET COOPÉRATIF







Le chiffre d'affaired’affaires a peu progressé : une seule centrale en plussupplémentaire,  en 2023, mais a été mise enavec une mise en service en décembre.





ÉVOLUTION DU PROJET COOPÉRATIF	


3 [bookmark: _Toc161848303]Gouvernance et fonctionnement

Le conseil coopératif constitué de 12 membres s’est réuni 9 fois en 2023 soit en présentiel soit en Visio conférence. Il a pris les décisions stratégiques conformément au mandat qui lui a été confié.  Les travaux du conseil coopératif et de quelques sociétaires actifs sont structurés en trois groupes de travail : technique, administratif et communication. Le développement de l’activité nécessite un investissement en temps plus important des sociétaires soit au conseil coopératif soit en accompagnement de celui-ci. 
Le conseil coopératif est à renouveler partiellement en 2024 et à compléter.

Les acteurs opérationnels bénévoles ont mené à bien toutes les actions techniques, communication évènementielles et administratives. Les membres montent en compétence dans tous les domaines techniques, juridiques, communications, animations, aidés par les formations d'Energie Partagée ou du réseau ECLR.

ICEA est adhérent au réseau ECLR, Energie Partagée. ICEA participe aux forums d'échanges entre structures citoyennes d’énergie. Elle est active dans l'animation du réseau. 


Groupe de travail administration
Groupe de travail technique
Groupe de travail communication
Les groupes de travail

ÉVOLUTION DU PROJET COOPÉRATIF	
Le conseil coopératif en 2023
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ÉVOLUTION DU PROJET COOPÉRATIF
4 [bookmark: _Toc161848304]Communication et animation vers les sociétaires

Outre la convocation à l'assemblée générale, 3 lettres d'information Icéa ,et  2 lettres d'information Rayons Verts ont été envoyées aux sociétaires en 2023.
Un espace sociétaire a été mis en place en 2021 avec la plateforme Coophub. Chaque sociétaire peut activer son compte et avoir accès à ses données personnelles.

 Il ou elle doit renseigner son identité bancaire pour que la coopérative puisse lui verser ses rémunérations de parts sociales. Force est de constater que très peu de sociétaires, qui ont souscrit avant la mise en place de Coophub, ont activé leur compte.
Il est toujours temps de le faire et nous le recommandons de nouveau vivement !
Financement des  2 centrales 2023
Série1	



Fonds citoyens	subvention études	Emprunt	0.54885695082540797	3.6828004014252402E-2	0.41431504516034001	Série2	



Fonds citoyens	subvention études	Emprunt	59613	4000	45000	Evolution du nombre de sociétaires
Série1	







2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	106	183	264	369	380	422	442	

Repartition du capital social
Série1	



Collectivités	Entreprises	Citoyens	13050	3880	151820	EVOLUTION DU CAPITAL SOCIAL
Série1	







2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	38200	68250	84600	139000	140300	161650	168750	Série2	
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	38200	68250	84600	139000	140300	161650	168750	

EVOLUTION CHIFFRE D'AFFAIRE ET BENEFICES
Chiffre d'affaires	






2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	0	6882	25807	41073	37500	45520	45598	Bénéfices hors subventions	







2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	-912	-5221	4441	7911	5585	4816	9385	


IMMOBILISATIONS ET DETTES
Immobilisations	







2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	15813	150807	277977	360111	369055	368676	416483	Dettes	







2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	19560	152280	205618	203704	214300	160397	170772	
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