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Société coopérative d’intérêt collectif par actions simplifiées à capital variable
Adresse de gestion : appt1, 8 allée de Pomarède – 31670 Labège
· Téléphone: 09 52 00 02 06 
· Email: contact@icea-enr.fr 
· Site Web: http://icea-enr.fr
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A. Réalisation des centrales photovoltaïques
a. Réalisation des trois centrales photovoltaïques de la phase 2
· Pendant la réalisation de la phase 1 la préparation de la phase 2 a continué : Formalités administratives et consultation auprès des entreprises. Autan Solaire a encore été choisi et la réalisation a eu lieu début 2019.

· Maison des solidarités à Escalquens, 	9 kWc - Mise en service 26/02/2019
· Espace Berjean Escalquens, 		9 kWc - Mise en service le 11/03/2019
· Salle des fêtes Noueilles, 		9 kWc - Mise en service le 14/03/2019
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Fin 2019 nous avions donc 9 centrales de 9 kWc et 1 de 6 kW

b. Etudes de 3 centrales avec des puissances installées plus importantes 
· Ecole d’Odars – 36 kWc
· Ecole de Montbrun- Lauragais - 32 kwc
· Gymnase d’Ayguesvives – 36 kwc
Mise en service prévue début 2020

B. Communication 
· Maintien et enrichissement du site web
· Présence continue sur Twitter et Facebook
· Relation presse et média : 
· 9 articles de presse régionale 
· 3 articles dans des bulletins municipaux 
· Un clip vidéo
· 2 pages de BD

· Evènements 
· Projection-débat du film après Demain
· Noueilles le 17 Mai
· Donneville le 24 Mai
· Ayguesvives	le 27 septembre
· Odars le 1 juin

· Présentations
· CE d’Airbus Montaudran le 28 Mars
· Conférence ferme des 50 à Ramonville le 11 Avril
· Fève du Lauragais à Caragoude le 8 mai

· Stands
· Montbrun journée « J’adopte un arbre » le 31 mars 
· Marché des créateurs à Labège le 11 mai
· Remise des prix du lecteur du Val le 1 juin
· Vide grenier de Montbrun le 23 juin 
· Ecole d’Odars le 13 septembre
· La journée de la transition à Lauzerville le 15 septembre
· Marché de Montbrun le 3 Mai et 3 octobre 
· Faite des énergies à la bastide d’Anjou le 4 décembre
· Marché de Noel à Labège le 7 décembre
· Marché de plein vent à Escalquens le 8 décembre
· Marché des Noel à Ayguesvives le 13 décembre

· Ateliers fours solaires avec présentation d’Icéa
· Aux jardins familiaux de Labège 6 avril
· Ateliers des bricolos à Escalquens le 30 mars
· Fabricole à Castanet le 12 octobre

· Apéro des énergies à Castanet 14 mars

· Organisation de la fêtes des énergies et inauguration à Escalquens le 15 juin

C. Sensibilisation
· Alae d’Escalquens 3 présentations de la centrale Espace Berjean en Mai
· 3 Ateliers fours Escalquens en mai
· Présentation à la fête du goût à Labège le 9 avril
· 1 atelier à la maternelle de Labège le 23 mai
· Fête des écoles à Labège le 14 juin
· Présentation des ENR avec des lycéens à l’école d’Odars le 9 avril
· 
D. Relation avec les collectivités, institutions etc…
· Atelier énergie citoyenne Ademe région le 30 septembre 
· Participation à l’atelier Communauté climat Occitanie par l’AREC à Carcassonne le 18 octobre
· Présentation Tour régional de l'énergie citoyenne (organisation ADEME, ECLR) le 13 novembre
· Présentation à Labège au Club des territoires urbains et ruraux (organisation Ademe) le 10 décembre
· 
E. Réseaux :
ICEA appartient aux réseaux ECLR, Energie Partagée, Urscoop et à ce titre a participé à :
· Form’action organisé par ECLR à Carbonne le 29 novembre
· Assises Nationales de l’énergie citoyenne à Montpellier le 10 décembre
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Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal.
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Etudes d’autres projets sur des propriétés publiques ou privées dans tous les modes de productions d’énergie en accord avec le préambule et l’objet énoncé dans les statuts.
Il y a un manque de visibilité sur les projets à venir compte tenu des élections municipales de mars 2020 qui bloquent les prises de décisions des collectivités.
Des projets possibles pour l’avenir suite à contacts oraux avec des élus ou services :
· Ateliers municipaux et/ou tennis couverts d’Ayguesvives
· Ateliers municipaux de Labège
· Projet Ombrière sur parking piscine St Orens.
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Le risque est, compte tenu des temps de développement, de ne pas voir déboucher d’autres projets en 2020

Les incertitudes portent sur le financement des projets à venir :
· La collecte de fonds auprès des citoyens, collectivité, entreprises qui doit encore augmenter de façon significative. Notre objectif est de collecter 100 000 € de fond éligible à la subvention 1€ pour 1€ par la région. Il manque 30 000 € pour arriver au plafond
· De l’accord des établissements financiers
· Il ne faut pas oublier qu’il faudra rembourser 
· 3 CCA d’associés pour 18 000 € fin 2020
· 9 CCA d’associés pour 20 000 € début 2022 – (conclues en janvier 2019)
· [bookmark: _Toc511569577]L’avance remboursable de la région de 50 000 € à partir du 30 avril 2021
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ICEA a conclu en 2019 neuf conventions réglementées susceptibles de tomber sous le coup de l'article L.223-19 du code de commerce.
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[bookmark: _Toc511583155][bookmark: _Toc511583209][bookmark: _Toc511654642][bookmark: _Toc511654667][bookmark: _Toc512764460][bookmark: _Toc512775123][bookmark: _Toc512776246][bookmark: _Toc512777750][bookmark: _Toc512781745][bookmark: _Toc513456846][bookmark: _Toc513463603]Sociétariat 
Au 31/12/2019 : 	268 sociétaires dont :
· Une association : le GPPEP
· Cinq communes : Ayguesvives, Labège, Montbrun, Donneville, Noueilles
· Une société d’investissement : Energie Partagée Investissement
· Un distributeur d’énergie renouvelable : Enercoop
· Deux entreprises 

NB : Le SICOVAL en cours au 31/12/2019 réalisé en janvier 2020
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Exercices précédent :	68 250 €
A la clôture :		84 600 €
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 Détail voir « comptes détaillés » en annexe
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· Chiffre d'affaires	   	  23 174.59 €
· Résultat net comptable 		    6 250.31 €	
Compte de résultat :
Achats et charges externes		:	  5 738
Dotation aux amortissements		 :	11 395
Charges financières			:	  2 423
Charges exceptionnelles		:	         2
Total des charges 			:	19 557

Produits financiers 			:	     223
Produits exceptionnels		:	  2 410
Produits d’exploitation   		:	23 175
Total des produits			:	25 807

Bénéfice 	:	 6 250
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Actif :
Actif immobilisé 			:	277 977 
Actif circulant				: 	  81 174
Total actif général			:           359 151

	Passif :
		Capitaux propres			:	153 533
		Dettes					:	205 618
		Total passif général			:	359 151
	Evolution du capital
Nous constatons la variation du capital social à la clôture de l’exercice par rapport à celui de l’exercice précédent : 84 600 € au lieu de 68 250 € de l’exercice précédent. Soit une augmentation de 16 350 €
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