Rapport annuel 2019


[image: ]















L'ENERGIE LOCALE ET CITOYENNE

[image: ]














EDITO	
0 

[bookmark: _Toc511583148][bookmark: _Toc511583202][bookmark: _Toc511654635][bookmark: _Toc511654660][bookmark: _Toc512764453][bookmark: _Toc512775116][bookmark: _Toc512776239][bookmark: _Toc512777743][bookmark: _Toc512781738][bookmark: _Toc513456839][bookmark: _Toc513463596]SITUATION ET ACTIVITE DE LA SCIC 	

1. Réalisation des centrales photovoltaïques

4
Rapport d'activité 2019 - ICEA
Réalisation des trois centrales photovoltaïques de la phase 2
Pendant la réalisation de la phase 1 la préparation de la phase 2 a continué : Formalités administratives et consultation auprès des entreprises. Autan Solaire a encore été choisi et la réalisation a eu lieu début 2019.

· Maison des solidarités à Escalquens, 9 kWc - Mise en service 26/02/2019
· Espace Berjean Escalquens, 9 kWc - Mise en service le 11/03/2019
· Salle des fêtes Noueilles, 9 kWc - Mise en service le 14/03/2019
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Fin 2019 nous avions donc 9 centrales de 9 kWc et 1 de 6 kW.
A l'étude 3 centrales avec des puissances installées plus importantes – Mise en service mars 2020
· Ecole d’Odars – 36 kWc
· Ecole de Montbrun- Lauragais - 32 kwc
· Gymnase d’Ayguesvives – 36 kwc


2. [image: ]Communication 
· Maintien et enrichissement du site web
· Présence continue sur Twitter et Facebook
· Relation presse et média : 
· 9 articles de presse régionale 
· 3 articles dans des bulletins municipaux 
· Un clip vidéo
· 2 pages de BD 
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3. Evènements 
Notre coopérative a organisé de nombreux évènements en 2019, projections, présentations, stands, apéro, fêtes
· Projection-débat du film après Demain
· Noueilles le 17 Mai
· Donneville le 24 Mai
· Ayguesvives	le 27 septembre
· Odars le 1 juin
· Présentations
· CE d’Airbus Montaudran le 28 Mars
· Conférence ferme des 50 à Ramonville le 11 Avril
· Fève du Lauragais à Caragoude le 8 mai
· Stands
· Montbrun journée « J’adopte un arbre » le 31 mars 
· Marché des créateurs à Labège le 11 mai
· Remise des prix du lecteur du Val le 1 juin
· Vide grenier de Montbrun le 23 juin 
· Ecole d’Odars le 13 septembre
· La journée de la transition à Lauzerville le 15 septembre
· Marché de Montbrun le 3 Mai et 3 octobre 
· Faite des énergies à la bastide d’Anjou le 4 décembre
· Marché de Noel à Labège le 7 décembre
· Marché de plein vent à Escalquens le 8 décembre
· Marché des Noel à Ayguesvives le 13 décembre
· Ateliers fours solaires avec présentation d’Icéa
· Aux jardins familiaux de Labège 6 avril
· Ateliers des bricolos à Escalquens le 30 mars
· Fabricole à Castanet le 12 octobre

· Apéro des énergies à Castanet 14 mars

· Organisation de la fêtes des énergies et inauguration à Escalquens le 15 juin


4. Sensibilisation
La sensibilisation des citoyens aux économies d’énergie est une condition indissociable du projet d’ICEA pour tendre vers ses objectifs. ICEA a realisé des action de sensibilisation auprès des écoles
· 
· Alae d’Escalquens 3 présentations de la centrale à l' Espace Berjean en mai
· [bookmark: _GoBack]3 Ateliers fours à  Escalquens en mai
· Présentation à la fête du goût à Labège le 9 avril
· 1 atelier à la maternelle de Labège le 23 mai
· Fête des écoles à Labège le 14 juin
· Présentation des ENR avec des lycéens à l’école d’Odars le 9 avril
· 

A. Relation avec les collectivités, institutions etc…
· Atelier énergie citoyenne Ademe région le 30 septembre 
· Participation à l’atelier Communauté climat Occitanie par l’AREC à Carcassonne le 18 octobre
· Présentation Tour régional de l'énergie citoyenne (organisation ADEME, ECLR) le 13 novembre
· Présentation à Labège au Club des territoires urbains et ruraux (organisation Ademe) le 10 décembre
· 
B. Réseaux :
ICEA appartient aux réseaux ECLR, Energie Partagée, Urscoop et à ce titre a participé à :
· Form’action organisé par ECLR à Carbonne le 29 novembre
· Assises Nationales de l’énergie citoyenne à Montpellier le 10 décembre
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