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Société coopérative d’intérêt collectif par actions simplifiées à capital variable
Adresse de gestion : appt1, 8 allée de Pomarède – 31670 Labège
· Téléphone: 09 52 00 02 06 
· Email: contact@icea-enr.fr 
· Site Web: http://icea-enr.fr

Compte-rendu du conseil coopératif du 09/07/2019- Téléphonique
Présent : Caroline Fouchard, Pascale Bernard, Hélène Petit, Jean-Marc Isnard, Christian Thil, Julien Fouchard, Éric Noeureuil, Jean-Paul Gardette
Le président remercie les présents pour avoir répondu aussi vite à cette convocation au conseil coopératif organisé au dernier moment. Il présente ses excuses auprès de ceux qui n’ont pu répondre ou être présents.
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1.  Les nouveaux sociétaires depuis le dernier conseil du 11/06/2019 
2. Appel à projet de la région
· La demande 1 € pour 1 € a été faite pour 50 000 €
· Suite à un avenant voté par la commission permanente, la demande de solde de l’avance remboursable a été faite pour 15 000 €
· BET Ramat ayant effectué et facturé sa mission Assistance Maitre d’Ouvrage pour l’équivalent de 15 sites de 9 Kwc , la  demande du solde aide à la décision a été faite  pour  9000 €
3. Rappel des 3 projets : 
Ecole Odars 36 kWc, Gymnase Ayguesvives 36 kWc, Ecole Odars 30 kWc ou plus si panneaux plus puissants selon étude BET Ramat.
Les non opposition pour les 3 projets sont obtenues. Les autorisations de travaux sont déposées pour Odars et Ayguesvives, imminente pour Montbrun dès réception du Document de Consultation des Entreprises (DCE) par BET Ramat. DCE ok pour Odars et Ayguesvives. Demande de raccordement auprès d’Enedis en cours.
4. Consultation des entreprises : 
Il est décidé de consulter les 3 entreprises en tête de la précédente consultation :
Autan Solaire (AS), Elecsun et Ecotechnic
Est-ce qu’on élargit la consultation a une entreprise plus éloignée : Courant naturel (CN) ?
IL faut que l'on définisse ce qu'on appelle "entreprise locale", jusqu'à quelle distance peut-on aller pour obtenir de meilleurs prix ?
Christian :	Département et département voisin – 100 km
Jean-Marc : 	N’a rien contre, CN pourrait être en option
Eric : 		La distance rajoute proportionnellement du délai et de la fatigue. Ne pas augmenter le nombre d’entreprises car entraine une charge de travail plus importante et créerait un rejet de plus.
Pascale : 	Etonnée que l’on se limite au très local, les entreprises des départements voisins moins favorisés ont besoin de travailler dans le riche secteur toulousain
Julien : 		Partagé
Hélène : 	N’a rien contre . Insiste sur la tenue des délais et la mise en place de pénalités de retards
Alain par SMS : Il est sain d’avoir plusieurs devis. CN a –t - il une compétence particulière sur 36 Kwc illustré chez Citoy’enr. AS a-t-il démérité ?
Jean-Paul :  Fait remarquer qu’il faut prendre en compte le bilan carbone en choisissant l’installateur et sa distante par rapport aux chantiers. 
Avis de Ramat sur CN : Un peu moins soigné qu’AS, un peu moins réactif, assez débordé et offrira peut-être des meilleurs prix.
Echange sur Autan Solaire : Pas de problème pour les 7 1er toits, un peu plus de problèmes pour les 3 suivants, lié sans doute au départ de leur chargé de mission et à l’arrivée de nouveau personnel. Mais il y a au sein de l’entreprise une solide base qui permet de palier aux disfonctionnements sans doute, momentanés.
Décisions :  Consultation de Courant Naturel ajouté , Christian venant en renfort d’Eric
5. Visite au Crédit Mutuel
Prêt à 50 000 à 1,82% sur 10 ans – 
6. Divers :
· Email d’Henri Arévalo conseiller municipal vert de l’opposition à Ramonville
Je profite également pour te demander s'il te serait possible ou un représentant d'ICEA, de participer comme témoin de l'initiative à un atelier de formation d'élu.e.s qui aura lieu le mercredi 21 aout de 1'h à 17h à l'espace Vestrepain. Il s'agit d'un atelier dans lequel on tente de montrer comment des structures de l'ESS peuvent contribuer au développement durable dans un territoire.La période est un peu particulière ! Il s'agit d'une formation d'élus écologistes. C'est le CEDIS, centre de formation national dont je suis le président fondateur qui organise cette session.
Jean-Paul demande qu’il y ait si possible un témoignage de quelqu’un d’ICEA. Et plus généralement qu’il y ait plusieurs personnes à même de répondre à ce genre de demande : témoignage, pitch, présentation.
[bookmark: _GoBack]Pascale se porte volontaire pour préparer un texte qui servira de base mais à faire à plusieurs. A faire à la rentrée
· Repas à la rentrée du CC élargi le 30 aout au soir. Lieu à trouver.
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